ProjectDesk

Pilotage multi-projets et multi-équipes

Note de cadrage

Contexte, objectifs, périmètre, organisation et risques

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Version de l’application | 2.15 |
| Date du document | 15 octobre 2026 |
| Propriétaire | CIRITEC — logiciel propriétaire, tous droits réservés |
| Application | https://project-desk-sepia.vercel.app |
| Source de référence | Document d’Architecture Technique (docs/DAT.md), code et tests du dépôt ProjectDesk |

Sommaire

1. Contexte et enjeux

2. Objectifs

3. Périmètre

3.1 Dans le périmètre

3.2 Hors périmètre

4. Parties prenantes et rôles

5. Solution retenue

5.1 Principes

5.2 Méthode de réalisation

6. Jalons

7. Risques et points ouverts

8. Gouvernance et livrables

# 1. Contexte et enjeux

Les équipes de la DSI (Applications, AMOA, IA) pilotent plusieurs projets en parallèle (CDO, VISTA, Digital, Chatbot CDO, Vie de Ville, Plan de charge, Prixo…). Le suivi reposait sur des fichiers dispersés : compte rendu de daily sous Excel (CR_Daily), tableurs de congés et de jours travaillés, tableur de plan de charge, feuilles de temps.

Ces fichiers posent plusieurs problèmes :

- aucune vue consolidée des équipes, des projets et de la disponibilité des personnes ;

- saisies en double (congés, temps, daily) et risque d’erreurs de copie ;

- pas de règles de droits : chacun voit et modifie tout, ou rien ;

- difficulté à préparer les comités (objectifs, avancement, blocages, capacité des sprints).

ProjectDesk répond à ce besoin par une application web unique, multi-projets et multi-équipes, propriété de CIRITEC.

# 2. Objectifs

| # | Objectif | Indicateur de réussite (proposé, à valider) |
| --- | --- | --- |
| OB1 | Centraliser le pilotage : objectifs (OKR), projets, roadmap, ressources, congés, capacité, temps et daily | Plus de fichier Excel de suivi en parallèle |
| OB2 | Donner une vue consolidée « Suivi de mes équipes » en lecture seule | Le responsable prépare son comité sans retraitement |
| OB3 | Simplifier la saisie personnelle (« Mon dashboard ») : daily par projet, heures du mois, congés | Daily renseigné ≥ 90 % des jours ouvrés |
| OB4 | Maîtriser les droits : six rôles d’accès et une matrice de 13 droits appliquée par la base | Aucune écriture possible hors de ses droits (contrôlé par la base) |
| OB5 | Outiller les méthodes : Agile (Scrum, Kanban), Roadmap, Test & Learn pour les projets IA | Fiches pratiques utilisées en cérémonie |
| OB6 | Livrer vite et sans régression | Contrôles automatiques au vert à chaque livraison |

# 3. Périmètre

## 3.1 Dans le périmètre

- Suivi de mes équipes (lecture) : Dashboard général (OKR, projets à surveiller), Daily des équipes (fil et synthèse), Projets et Roadmap, Gestion des ressources, Timesheet (validation par le responsable), Administration en consultation.

- Mon dashboard (édition) : Daily par projet, Projets et Roadmap (Gantt), Gestion des ressources (Congés & capacité, Liste des ressources, Saisir mes heures), Plan de charge, Trucs et astuces, Administration.

- Administration : équipes, référentiels (statuts, rôles projet, absences, postes, contrats, méthodes), jours fériés, sprints, envoi du daily, comptes en attente, rôles et matrice des droits.

- Imports : reprise de l’historique du CR Daily Excel (285 dailys du 26/05 au 14/10/2026).

## 3.2 Hors périmètre

- Gestion des demandes entrantes et des tickets : traitée dans Azure DevOps (retirée de ProjectDesk le 05/10/2026).

- Recherche globale ⌘K : affichée mais inactive (point ouvert O1).

- Envoi direct du daily par e-mail sans Power Automate (point ouvert O8).

- Historisation des indicateurs d’un trimestre à l’autre (point ouvert O6).

# 4. Parties prenantes et rôles

| Acteur | Rôle dans le projet | Rôle dans l’application |
| --- | --- | --- |
| Porteur du projet (CIRITEC) | Exprime le besoin, valide les maquettes et les livraisons, recette | Créateur (tous les droits, simulation des rôles) |
| Administrateurs | Paramètrent l’outil, donnent les accès | Administrateur |
| Direction | Suit ses équipes et leurs projets | Direction |
| Responsables d’équipe (ex. Applications) | Valident les feuilles de temps, suivent daily et congés | Responsable d’équipe |
| Chefs de projet / Product Owners | Pilotent leurs projets, plan de charge, envoi du daily | Projet (ou Chef de projet sur le projet) |
| Membres des équipes | Saisissent daily, heures, congés | Utilisateur |
| Observateurs | Consultent sans modifier | Lecture seule |
| Équipe de réalisation (Claude Code) | Maquette, développe, teste, documente | — |

# 5. Solution retenue

## 5.1 Principes

- Application web en HTML / CSS / JavaScript natif, sans framework ni étape de build (lisible et modifiable par un tech lead).

- Hébergement Vercel ; base Postgres Neon (Francfort) ; authentification Neon Auth (email + mot de passe, Google) ; une équipe = une organisation.

- Aucun serveur applicatif : la base est le seul juge des droits (règles RLS et matrice des droits).

- Affichage adaptatif (ordinateur, tablette, Galaxy Z Fold déplié).

## 5.2 Méthode de réalisation

- Itérations courtes pilotées par le porteur : une demande → une maquette PNG validée → le développement → la livraison.

- Chaque livraison met à jour le Document d’Architecture Technique (DAT) et son historique (version applicative 2.15 au 15/10/2026).

- 130 contrôles automatiques de bout en bout, un audit de qualité du code et une vérification des documents avant chaque mise en ligne.

- Toute modification de base est additive, précédée d’une sauvegarde et d’un comptage des données avant / après.

# 6. Jalons

| Date | Version | Jalon |
| --- | --- | --- |
| Septembre 2026 | 1.0 | Pilotage Projet sur Neon : Dashboard, projets, ressources, timesheet, daily |
| 25/09/2026 | 1.8 – 1.31 | Liste des ressources (arborescence), congés, données à jour sans rechargement |
| 05/10/2026 | 1.51 – 1.70 | Dates de présence, statut Actif / Inactif, menu Trucs et astuces, demandes retirées (Azure DevOps) |
| 08–09/10/2026 | 1.80 – 1.97 | Méthode de projet, plan de charge, daily par projet, envoi du daily, Liste des ressources refondue |
| 12–13/10/2026 | 2.00 – 2.11 | Rôles et droits (6 rôles, matrice), rattachement de membres à une équipe |
| 14–15/10/2026 | 2.12 – 2.15 | Import du CR Daily, Daily des équipes (fil et synthèse), Test & Learn |

# 7. Risques et points ouverts

| # | Sujet | Impact | Action / état |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Vérification de l’email non encore exigée | Un compte pourrait se lier à une fiche par son email | Activer après essai « Vérifier mon email » par le porteur (O4) |
| R2 | Identifiants Google partagés de Neon | Écran de consentement générique | Remplacer par ceux du projet avant généralisation (O3) |
| R3 | Recette réelle non réalisée | Droits non éprouvés avec de vrais jetons | Exécuter le cahier de recette (O7) |
| R4 | Limite de branches de sauvegarde Neon atteinte | Sauvegarde par instantané seulement | Supprimer les anciennes branches (accord du porteur requis) |
| R5 | Connexion Neon à ré-autoriser | Migration 035 (méthode Test & Learn) en attente | Reconnecter Neon dans les connecteurs claude.ai |
| R6 | Personnes sans compte (Nouha, Lenaic) | Ne peuvent pas saisir leur daily | Créer leurs comptes ; leurs dailys importés suivront |

# 8. Gouvernance et livrables

| Livrable | Contenu | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| Note de cadrage | Ce document | docs/livrables/ |
| Spécifications fonctionnelles | Écrans, règles de gestion, droits | docs/livrables/ |
| Cahier de recette | Cas de test automatiques et manuels, procès-verbal | docs/livrables/ |
| Guide utilisateur | Mode d’emploi par menu, captures | docs/livrables/ |
| DAT et historique des versions | Architecture, modèle de données, sécurité, versions | docs/DAT.md |
| Maquettes | PNG validées avant chaque développement | docs/maquettes/ |

| Validation | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Porteur du projet |  |  |  |
| CIRITEC |  |  |  |