ProjectDesk

Pilotage multi-projets et multi-équipes

AI Delivery Performance Report

Rapport de performance de réalisation d’un chantier IA — ProjectDesk

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Version de l’application | 2.21 |
| Date du document | 22 octobre 2026 |
| Propriétaire | CIRITEC — logiciel propriétaire, tous droits réservés |
| Application | https://project-desk-sepia.vercel.app |
| Source de référence | Document d’Architecture Technique (docs/DAT.md), code et tests du dépôt ProjectDesk |

Sommaire

1. Synthèse

2. Contexte et méthode

2.1 Organisation

2.2 Cycle de livraison

3. Vélocité

3.1 Activité par jour

3.2 Lecture

4. Qualité

4.1 Filet de sécurité automatique

4.2 Contrôles à chaque livraison

4.3 Anomalies et corrections

5. Valeur livrée

6. Gouvernance, sécurité et incidents

6.1 Règles respectées

6.2 Incidents de réalisation

7. Points d’attention

8. Recommandations

9. Annexe — sources des mesures

# 1. Synthèse

ProjectDesk a été conçu, développé, testé, documenté et mis en ligne par un agent IA (Claude Code), piloté par le porteur du projet (CIRITEC). En 24 jours calendaires (25/09 → 18/10/2026), dont 14 jours de travail effectif, le chantier a livré une application web complète, multi-projets et multi-équipes, en production sur Vercel et Neon.

| Indicateur | Valeur | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Durée | 24 jours calendaires · 14 jours actifs | Du 25/09 au 18/10/2026 |
| Versions livrées | 128 (0.1 → 2.21) | Chacune inscrite à l’historique du DAT, ~9 par jour actif |
| Commits | 146 | +23 717 / −7 996 lignes (le code est régulièrement nettoyé) |
| Écrans | 17 | Suivi de mes équipes (lecture) et Mon dashboard (édition) |
| Code applicatif | ≈ 6 100 lignes JS + 440 lignes CSS | JavaScript natif, sans framework ni build |
| Base de données | 38 migrations (≈ 2 900 lignes SQL) | Toutes additives ; aucune perte de donnée |
| Maquettes | 143 PNG dans 47 dossiers | Une maquette validée avant chaque écran nouveau ou modifié |
| Contrôles automatiques | 139 · 100 % au vert | Parcours de bout en bout, rejoués à chaque livraison |
| Qualité du code | 0 erreur à l’audit | Code mort, doublons, longueur, commentaires contrôlés |
| Documentation | DAT (584 lignes) + 4 livrables | Cadrage, spécifications, recette, guide utilisateur |

Verdict : livraison rapide et continue, avec un haut niveau de traçabilité (maquette → code → test → documentation). Les points d’attention portent moins sur la réalisation que sur la mise en service : recette réelle, migration 038 et réglages de sécurité restent à faire (§ 7).

# 2. Contexte et méthode

## 2.1 Organisation

| Acteur | Rôle |
| --- | --- |
| Porteur du projet (CIRITEC) | Exprime les besoins, valide chaque maquette (« ok »), arbitre, autorise toute écriture en base |
| Agent IA (Claude Code) | Maquette, développe, teste, documente, met en ligne ; propose et alerte |
| Plateformes | GitHub (code), Vercel (hébergement), Neon (Postgres, authentification, Data API), Google Drive (livrables) |

## 2.2 Cycle de livraison

Chaque demande suit le même cycle, imposé par les règles du projet (CLAUDE.md) :

- 1. Maquette PNG de l’écran, montrée au porteur — aucun code avant son « ok ».

- 2. Développement, en réutilisant les composants et calculs existants (un seul endroit par règle métier).

- 3. Contrôles : audit du code, 139 contrôles de bout en bout, vérification des documents.

- 4. Mise à jour du DAT (historique de version), captures d’écran régénérées.

- 5. Mise en ligne (Vercel) et vérification du déploiement.

- 6. Base de données : migration additive, comptage des données avant / après, accord explicite du porteur.

# 3. Vélocité

## 3.1 Activité par jour

| Date | Commits | Versions | Principaux apports |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/09 | 34 | 33 | Socle Pilotage Projet sur Neon : écrans, authentification, droits |
| 26/09 | 13 | 12 | Calendrier des congés, ressources, données sans rechargement |
| 27/09 | 12 | 12 | Congés et capacité, ergonomie |
| 05/10 | 19 | 13 | Dates de présence, statut Actif / Inactif, Trucs et astuces, retrait des demandes |
| 06/10 | 8 | 8 | Menus liés, envoi du daily |
| 07/10 | 5 | 5 | Nettoyage des tables, daily par projet |
| 08/10 | 13 | 12 | Méthode de projet, plan de charge, simulation des rôles |
| 09/10 | 2 | 2 | Liste des ressources refondue |
| 12/10 | 15 | 12 | Suivi de mes équipes, responsables, rôles |
| 13/10 | 9 | 9 | Six rôles d’accès, matrice des droits, rattachements |
| 14/10 | 2 | 2 | Import du CR Daily Excel (285 dailys) |
| 15/10 | 4 | 3 | Daily des équipes (fil, synthèse), Test & Learn, livrables |
| 16/10 | 1 | 1 | Gestion des ressources en onglets, dates de naissance |
| 18/10 | 9 | 4 | Matrice des droits par menu et par onglet, migrations 035–037 |

## 3.2 Lecture

- Rythme soutenu au démarrage (33 versions le premier jour) puis livraisons fréquentes et petites : une demande du porteur aboutit en général le jour même.

- Le volume diminue en fin de période : les demandes deviennent des ajustements fins (droits, onglets, libellés), signe d’un produit qui se stabilise.

- Les interruptions (jours sans commit) correspondent aux périodes sans demande du porteur, pas à des blocages techniques — sauf le 16–18/10 (connexion Neon, § 6).

# 4. Qualité

## 4.1 Filet de sécurité automatique

| Date | Contrôles de bout en bout | Code applicatif (lignes JS) |
| --- | --- | --- |
| 26/09 | 53 | ≈ 2 800 |
| 28/09 | 65 | ≈ 3 300 |
| 06/10 | 72 | ≈ 3 400 |
| 08/10 | 90 | ≈ 4 000 |
| 10/10 | 112 | ≈ 4 800 |
| 13/10 | 120 | ≈ 5 400 |
| 15/10 | 128 | ≈ 5 600 |
| 22/10 | 139 | ≈ 6 100 |

Les contrôles ont progressé avec le code (×2,6 pour ×2,2 de code) : chaque fonctionnalité livrée arrive avec ses vérifications. Ils couvrent les parcours métier, la règle « Suivi de mes équipes en lecture seule », les droits par rôle, l’export Excel, l’affichage tablette et l’absence d’erreur JavaScript.

## 4.2 Contrôles à chaque livraison

- Audit du code : 0 erreur exigée — code mort, liens cassés, doublons, fonctions > 60 lignes, lignes > 180 caractères, commentaires manquants, couleurs et styles en dur.

- Vérification des documents : le DAT, le README et les captures doivent décrire le code livré.

- Déploiement : statut Vercel vérifié après chaque mise en ligne.

## 4.3 Anomalies et corrections

- Les anomalies trouvées ont été corrigées avant livraison (rejouées par les contrôles), par exemple : données de test datées un dimanche faisant échouer le Daily des équipes, colonne de légende qui débordait, libellé « demi-journée » erroné dans les spécifications.

- Aucune perte de donnée sur la période ; les remarques du porteur sur les écrans en ligne ont été traitées le jour même ou à la livraison suivante.

# 5. Valeur livrée

| Domaine | Livré |
| --- | --- |
| Pilotage | Dashboard OKR, projets et roadmap (Gantt), méthodes de projet dont Test & Learn |
| Daily | Saisie par projet, Daily des équipes (fil, synthèse), export Excel, envoi par Power Automate, import de 285 dailys historiques |
| Ressources | Liste des ressources, rattachements, congés & capacité, récap annuel, dates de naissance et anniversaires |
| Temps | Saisie mensuelle des heures, validation par le responsable, plan de charge prévisionnel et réel |
| Droits | Six rôles d’accès, matrice des droits par menu et par onglet appliquée par la base, simulation des rôles |
| Connaissance | Trucs et astuces : Agile, Roadmap, Test & Learn pour les projets IA |
| Documentation | DAT, note de cadrage, spécifications, cahier de recette, guide utilisateur (Word et Google Docs) |

# 6. Gouvernance, sécurité et incidents

## 6.1 Règles respectées

- Aucune écriture en base sans accord explicite du porteur ; migrations uniquement additives, comptage avant / après.

- Aucun mot de passe ni secret manipulé par l’agent.

- Maquette validée avant chaque changement d’écran ; DAT mis à jour à chaque version.

## 6.2 Incidents de réalisation

| Incident | Impact | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Connexion Neon de l’agent expirée (16–18/10) | Migrations 035–037 en attente ; code livré avec repli automatique | Ré-autorisation par le porteur, migrations appliquées le 18/10 |
| Limite de 10 branches Neon atteinte | Sauvegarde avant migration impossible | Branches anciennes supprimées avec l’accord du porteur ; décision : plus de sauvegarde, une seule base |
| Deux sessions IA en parallèle | Risque d’actions concurrentes sur la base | Une seule session agit sur la base ; l’autre se synchronise sur le dépôt |
| Listes de rôles différentes (Simulation) | Incohérence visible par le porteur | Correction proposée et maquettée (en attente de validation) |

# 7. Points d’attention

| # | Sujet | Action recommandée |
| --- | --- | --- |
| A1 | Recette réelle non réalisée (vrais comptes, vrais droits) | Dérouler le cahier de recette v2.21 avec chaque rôle |
| A2 | Migration 038 (droits par onglet) non appliquée | L’appliquer ; d’ici là les onglets suivent le droit de leur menu |
| A3 | Vérification de l’email non exigée | Activer après essai « Vérifier mon email » par le porteur |
| A4 | Plus de sauvegarde avant migration | Garder des migrations additives ; envisager une sauvegarde planifiée Neon |
| A5 | Rôles d’accès non attribués (tous déduits) | Attribuer les rôles (ex. Thomas → Projet) pour que la matrice s’applique comme prévu |
| A6 | Identifiants Google partagés de Neon | Les remplacer par ceux du projet avant ouverture à tous |

# 8. Recommandations

- Stabiliser : lancer la revue qualité du projet (skill « revue-qualite ») et la recette réelle avant toute nouvelle fonctionnalité.

- Mesurer l’usage : suivre le taux de dailys renseignés et de feuilles validées (objectif de la note de cadrage : ≥ 90 %).

- Garder la méthode : maquette → validation → code → contrôles → documentation ; elle explique la vitesse sans perte de qualité.

- Préparer la reprise : le code natif, commenté et documenté permet une reprise par une équipe humaine ; le DAT en est le point d’entrée.

# 9. Annexe — sources des mesures

| Mesure | Source |
| --- | --- |
| Commits, dates, lignes ajoutées / supprimées | Historique git du dépôt ckitty8/ProjectDesk |
| Versions | Historique de docs/DAT.md (128 lignes, 0.1 → 2.21) |
| Contrôles automatiques | tests/parcours.js (dernier passage : 139 / 139) |
| Migrations | db/migrations/ (38 fichiers) |
| Maquettes | docs/maquettes/ (143 PNG, 47 dossiers) |
| Code | app/js (≈ 6 100 lignes), app/css/theme.css (443 lignes) |

Le temps passé par le porteur et le coût de l’agent ne sont pas mesurés dans le dépôt ; ils peuvent compléter ce rapport.

| Validation | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Porteur du projet |  |  |  |
| CIRITEC |  |  |  |